План укључивања заинтересованих страна

ПОТПРОЈЕКАТ

„РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ У УЛИЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА И ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА У ЖИТИШТУ, К.П. 1802/1 И 1826/1 КО ЖИТИШТЕ“

**ОПШТИНА ЖИТИШТЕ**

2025

**Садржај**

[Списак скраћеница 1](#_heading=h.30j0zll)

[**I.**](#_heading=h.1fob9te) 1

[Потпројекат: „Реконструкција паркинга за путничке аутомобиле у улици Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића у Житишту, к.п. 1802/1 и 1826/1 KО Житиште“ 1](#_heading=h.3znysh7)

[Сврха ангажмана заинтересованих страна: 2](#_heading=h.2et92p0)

[**II.**](#_heading=h.tyjcwt) 4

[Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације 9](#_heading=h.1t3h5sf)

[**III.**](#_heading=h.2s8eyo1) 16

[IV. Праћење и извештавање: 13](#_heading=h.3rdcrjn)

[V. Одобрење и потписи: 14](#_heading=h.26in1rg)

[Прилог 01: Жалбени формулар 15](#_heading=h.lnxbz9)

[Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу 17](#_heading=h.1ksv4uv)

[Евиденција решавања жалби на централном нивоу 17](#_heading=h.44sinio)

[Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна 18](#_heading=h.2jxsxqh)

[Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Житиште 19](#_heading=h.z337ya)

Списак скраћеница

Пројекат (LIID) – Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

ИБРД – Међународна банка за обнову и развој

АФД – Францускa агенција за развој

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈУП – Јединица за управљање пројектима

ЖМ - Жалбени механизам

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФ – Министарство финансија

МЗЖС – Министарство заштите животне средине

НВО – Невладина организација

Стручни надзор ЈУП-а – Стручна лица за заштиту животне средине и социјална питања ангажована на пројекту, задужена за праћење имплементације

ЕСФ – Оквирни документ за управљање животном средином и социјалним окружењем

ЕСЦП – План заштите животне средине и социјалних питања

ЕСФ – Оквир животне средине и социјалних питања

ЕСИА – Процена утицаја на животну средину и социјална питања

ЕСМФ – Оквир управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСМП – План управљања животном средином и социјалним питањима

ЕСС – Еколошки и социјални стандарди

НВО – Невладина организација

БЗР – Безбедност и здравље на раду

ОПР – Оквирна политика расељавања

ОП/БП – Оперативна процедура / политика Банке

РС – Република Србија

СБ – Светска банка

СЕП – План укључивања заинтересованих страна

# **Увод**

Пројекат „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa (P174251)“ (LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (АФД), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији. Циљ Пројекта јесте унапређење капацитета локалних самоуправа (ЈЛС) да управљају одрживом инфраструктуром и повећају доступност економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин.

Више о пројекту LIID се може наћи на следећој интернет страници: <https://www.mgsi.gov.rs/>

За потребе Пројекта LIID, поред осталих докумената којима се омогућава примена оперативних политика Светске банке, развијен је документ План укључивања заинтересованих страна на нивоу пројекта (СЕП на нивоу пројекта), који је основ за израду Плана укључивања заинтересованих страна за предметни потпројекат.

Потпројекат **„Реконструкција паркинга за путничке аутомобиле у улици Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића у Житишту, к.п. 1802/1 и 1826/1 KО Житиште“** (у даљем тексту: Потпројекат) је један од потпројеката који ће бити реализован у оквиру Пројекта „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa - LIID)“ (у даљем тексту Пројекат). Овај СЕП се односи на реализацију Потпројекта.

## Потпројекат: „Реконструкција паркинга за путничке аутомобиле у улици Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића у Житишту, к.п. 1802/1 и 1826/1 KО Житиште“

Житиште је општина и насељено место у централном делу Војводине, смештена у Средњобанатском управном округу. Налази се у регији Баната, познатој по својим плодним равницама и развијеној пољопривреди. Житиште има повољан географски положај унутар Баната. Иако није директно на главним међународним коридорима попут ауто-пута Е-75, добро је повезано регионалним путевима са околним већим градовима. Најближи већи град је Зрењанин, са којим је Житиште повезано регионалним путем. Такође, Житиште је повезано путним правцима са Кикиндом на северу и Темишваром у Румунији на истоку (преко граничних прелаза у близини), што омогућава регионални и прекогранични саобраћај. Железничка пруга такође пролази кроз општину, повезујући је са Зрењанином и даље са националном железничком мрежом. Према попису из 2022. године, општина Житиште има 16.634 становника. Карактеристична је по мултинационалној структури становништва, са значајним бројем Срба, Румуна, Мађара и Рома, што доприноси богатој културној разноликости. Просечна нето зарада у општини Житиште прати просек за мање развијене војвођанске општине и износила је око 64.000 динара (јун 2024.). Привреда Житишта је примарно пољопривредна, ратарство – узгој пшенице, кукуруза, сунцокрета и соје. Поред основних култура, присутан је и узгој индустријског биља. Такође је значајно сточарство, укључујући узгој свиња, говеда и живине. Воћарство и повртарство су присутни у мањој мери, али са потенцијалом за развој, посебно кроз пластеничку производњу. Осим примарне пољопривредне производње, општина Житиште има и развијену прерађивачку индустрију, која је најчешће директно везана за пољопривреду. То укључује млинско-пекарску индустрију са капацитетима за прераду житарица, неколико мањих погона за прераду меса, као и производњу сточне хране. Природна богатства укључују плодне оранице и реку Бегеј, која протиче кроз општину и представља потенцијал за риболовни и еко-туризам. У близини Житишта налази се Специјални резерват природе "Царска бара", један од најзначајнијих мочварних екосистема у Србији.

* Планирани Потпројекат припада сектору Општа мобилност

Потпројекат обухвата уређење и проширење паркинг места у Житишту, у улицама Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића. У суштини, ради се о обнови постојећих паркинг места и додавању нових, уз значајна побољшања.

Планирано је да се стара паркинг места обнове и да се направи више нових. Биће обезбеђен и одговарајући број паркинг места за особе са инвалидитетом, са лакшим приступом пешачкој стази, што значи да ће бити прилагођена за њихово коришћење. Што се тиче одводњавања воде која се слива када падне киша, она ће се и даље одводити преко већ постојећих канала. Међутим, на неким местима где се праве нова паркинг места, ти постојећи канали ће бити зацевљени, односно вода ће пролазити кроз цеви испод паркинга. Тиме ће се спречити накупљање воде и омогућити уређење паркинг простора. Једно од значајних побољшања је и модернизација јавне расвете. То значи да ће се старе светиљке, које су сада постављене на стубовима електричне мреже, уклонити. Уместо њих, поставиће се нове, штедљиве ЛЕД светиљке које ће бити монтиране на потпуно нове стубове намењене само за јавну расвету. Ово ће побољшати осветљење и смањити потрошњу струје.  
Тренутно се у овим улицама аутомобили паркирају на неуређеним местима, па чак и на зеленој површини поред пута. Новим пројектом, обезбедиће се уређен простор за паркирање који ће служити пре свега људима који долазе у установе у близини, али и становницима тог дела Житишта. Ово ће значајно повећати безбедност и олакшати проналажење места за паркирање.  
Важно је да се неће мењати постојећи начин одвијања саобраћаја. Аутомобили ће директно улазити на паркинг из улица Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића. Паркинг места ће бити благо нагнута (само 0.5%) према улици, тако да се вода лакше слива. Такође, паркинг ће пратити постојећи нагиб улице.  
Паркинг места ће бити различито постављена – нека ће бити подужна (дуж ивице пута), а нека под углом од 45 степени. Као што смо рекли, биће обезбеђена и места за особе са инвалидитетом. Она која су под углом од 45 степени намењена су за особе које користе инвалидска колица, док су подужна места за особе са инвалидитетом које не користе колица. Укупним пројектом предвиђено је 71 паркинг место у улици Иве Лоле Рибара и 22 паркинг места у улици Вељка Влаховића. Детаљније, у улици Иве Лоле Рибара биће 33 подужна паркинг места и 38 места под углом од 45 степени, од којих су 4 намењена за особе са инвалидитетом. У улици Вељка Влаховића биће 18 подужних паркинг места (једно за особе са инвалидитетом) и 4 места под углом од 45 степени (једно за особе са инвалидитетом). Димензије паркинг места биће следеће: за места под углом од 45 степени: 4.4 метра дужине и 2.5 метра ширине. За места под углом од 45 степени за особе са инвалидитетом: 4.4 метра дужине и 3.7 метра ширине. За подужна паркинг места: 5.5 метара дужине и 2 метра ширине. На неким деловима, ради бољег искоришћења простора, биће пројектована и подужна паркинг места димензија 4.5 метара дужине и 2 метра ширине. Где паркинг места под углом од 45 степени прелазе преко постојећег канала, тај канал ће бити затворен цевима.  
Паркинг ће бити направљен од слојева који су довољно чврсти да издрже саобраћај. На врху ће бити бехатон коцке дебљине 8 центиметара, оне камене плоче које се често виде на паркинзима. Испод њих иде слој ризиле (ситни шљунак) дебљине 4 центиметра, затим слој дробљеног камена од 15 центиметара, а на дну ће бити још један слој дебљег дробљеног камена од 20 центиметара.   
Вода од кише са паркинга ће се одводити кроз већ постојећи систем за одводњавање који се користи за улице. Паркинг ће бити оивичен бетонским ивичњацима. Према улици, ивичњаци ће бити висине 24 центиметра, са 6 центиметара изнад нивоа коловоза, што ће јасно одвојити паркинг од пута. Са друге стране, према осталим јавним површинама, ивичњаци ће бити висине 18 центиметара, са 8 центиметара изнад нивоа паркинга. Границе између појединих паркинг места биће обележене бехатон коцкама друге боје, што значи да неће бити физичких препрека између места. Паркинг места за особе са инвалидитетом биће јасно означена жутом бојом.  
Сва вода од кише са паркинг површина одводиће се кроз отворене канале. На јужној страни улице Иве Лоле Рибара, где део паркинга прелази преко канала, тај канал ће бити зацевљен пластичним цевима пречника 30 центиметара. Пре постављања цеви, канал ће бити очишћен, а дно ће бити припремљено слојем песка за цев, која ће потом бити прекривена и забијена.  
Тренутно је овај простор делимично осветљен светиљкама на стубовима електричне мреже. Пројектом је предвиђено да се те светиљке уклоне и да се постави потпуно ново, модерно јавно осветљење са ЛЕД светиљкама на новим, посебно дизајнираним стубовима. Ово ће значајно побољшати видљивост и безбедност ноћу. Овим пројектом ће се направити укупно 93 паркинг места, од чега ће 4 бити намењена за особе са инвалидитетом. У оквиру пројекта, поставиће се нови саобраћајни знакови и обележити ознаке на путу (линије, стрелице) које су неопходне за правилно функционисање новог паркинга. Такође, биће уклоњени непотребни знакови, а постојећи ће бити померени ако је то потребно због нове организације паркинга.

У зони утицаја потпројекта налази се:

- Парк

- Предшколска установа „Десанка Максимовић“

- Основна школа „Свети Сава“

- Дом здравља

- Дом културе

- Библиотека „Бранко Радичевић“

- Полицијска станица

Више о Потпројекту **„Реконструкција паркинга за путничке аутомобиле у улици Иве Лоле Рибара и Вељка Влаховића у Житишту, к.п. 1802/1 и 1826/1 KО Житиште“** може се наћи на интернет страници Пројекта (LIID): <https://www.mgsi.gov.rs/>, као и на интернет страници општине Житиште: <https://zitiste.rs/>

## Сврха ангажмана заинтересованих страна:

Циљ овог СЕП плана је идентификовање различитих група заинтересованих страна и пружање оквира за њихово укључивање током читавог периода реализације Потпројекта. План треба да побољша и олакша доношење одлука у вези са потпројектом и створи могућности за активно укључивање свих заинтересованих страна на благовремен начин, као и да пружи могућности свим заинтересованим странама да изразе своја мишљења и забринутости које могу утицати на одлуке о Пројекту и Потпројекту. Он такође описује жалбени механизам, процес који заинтересоване стране могу користити да изразе било какву забринутост у вези са пројектом, пружајући своја мишљења која могу утицати на имплементацију потпројекта и његове резултате, помоћи у отклањању евентуалних проблема током имплементације.

Сврха СЕП-а је да унапреди ангажовање заинтересованих страна током животног циклуса Потпројекта и да се заинтересоване стране ангажују у складу са законима Републике Србије, као и захтевима Светске банке.

# **Идентификација заинтересованих страна:**

Групе заинтересованих страна на које Потпројекат може утицати и/или су заинтересоване за имплементацију пројекта су представљене у наставку. Циљ идентификовања заинтересованих страна, који је уско повезан са идентификовањем утицаја, је да се утврди на које појединце и организације пројекат може утицати, директно или индиректно, позитивно или негативно, као и како би им се пружиле информације из прве руке и како би све групе заинтересованих страна биле благовремено ангажоване.

Листа заинтересованих страна се може мењати у току процеса имплементације пројекта. Стога ће се редовно ревидирати и ажурирати током пројектног циклуса. Ризик који је повезан са сваком групом заинтересованих страна такође може бити подложан променама и биће поново процењен с времена на време.

Списак заинтересованих страна треба да се ревидира на почетку фазе извођења радова.

У документу СЕП за ниво Пројекта детаљно је описан ниво укључивања заинтересованих страна. Ниво укључивања заинтересованих страна зависиће од интереса и утицаја пројекта на ове групе, као и њиховог утицаја на сам програм. Како је дефинисано у СЕП-у за ниво пројекта за процену нивоа укључивања заинтересованих страна користи се следећа матрица утицаја/интереса:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ниво** |  |  |  |  |
| Висок | Укључивање/ангажовање | Укључивање/ангажовање | Партнерство |  |
| Средњи | Информисање | Консултација | Консултација |  |
| Низак | Информисање | Информисање | Консултација |  |
|  | Низак | Средњи | Висок | **Ниво интереса** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кодирање бојама** | **Блиско укључивати и активно утицати:**  захтева редовно и често укључивање, најчешће лицем у лице и неколико пута годишње, укључујући писано и усмено информисање |
| **Неговати информисаност и задовољство:**  захтева редовно укључивање (нпр. шестомесечно), најчешће писменим информисањем |
| **Пратити:**  захтева повремено укључивање (нпр. једном годишње), најчешће индиректним писаним информисањем (нпр. масовни медији). |

Нису сви утицаји подједнако усмерени на све заинтересоване стране, јер на неке могу утицати субјективни унутрашњи или објективни спољни фактори. Заинтересоване стране су класификоване у следеће групе:

*Табела 1. Идентификоване заинтересоване стране за комуникацију током реализације Потпројекта*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Група | Категорија |  | Природа интересовања/очекивања | Ниво интереса | Ниво Утицаја | Ниво укључености |
| Заинтересоване стране на које Потпројекат утиче | Институције на националном нивоу | * Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; | Главни пандан Светској банци за имплементацију пројеката | Висок | Висок | Партнерство |
| * ЈУП јединица; | Управљање и имплементација пројеката, надзор, извештавање, управљање финансијским, еколошким и друштвеним ризиком, управљање жалбама, имплементација и координација СЕП плана | Висок | Висок | Партнерство |
| Институције на регионалном и локалном нивоу | * Општина Житиште * Комисије и службе задужене за праћење Пројекта (LIID); * Инспекцијске службе општине; | Као крајњи корисник, локална самоуправа има велика очекивања од благовремене имплементације пројекта како би остварила погодности од економског развоја, нижих трошкова и уштеде времена, безбедности, користи за животну средину, као и других могућих позитивних пратећих ефеката. | Висок | Висок | Партнерство |
| Корисници предузећа и објеката јавних служби | * Парк * Предшколска установа „Десанка Максимовић“ * Основна школа „Свети Сава“ * Дом здравља * -Дом културе * Библиотека „Бранко Радичевић“ и * Полицијска станица | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових институција. | Висок | Средњи | Консултација |
| Становништво које може бити погођено било кроз привремена или трајна ограничења у погледу коришћења приватног земљишта, откуп земљишта или присилно пресељење | * Нема откупа земљишта, не очекује се откуп земљишта, али потенцијално могу бити погођени становници улица у близини простора на коме ће се радити замена, у смислу ограничења или отежаног приступа својој имовини у току извођења радова | Заинтересованост за утицај потпројекта на остваривање права, али и здравље и безбедност заједнице током изградње (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Средњи | Консултација |
| Становништво под утицајем Потпројекта | * Становници околних улица и улица у којима се врше радови (Мапа оквирне зоне утицаја, прилог 4) | Забринутост за здравље и безбедност заједнице услед утицаја током радова (бука, прашина, оштећења, емисије, вибрације) | Висок | Низак | Консултација |
| Представници привредних субјеката | * Сви привредни субјекти чије је пословање директно везано за околину | Забринутост за ефикасност пословања, здравље и безбедност запослених и заједнице, посебно услед буке, оштећења, емисије, вибрације | Висок | Низак | Консултација |
| Појединци или групе у неповољном или угроженом положају | Рањиве групе | Потенцијално:   * Старије особе/пензионери; * Особе са инвалидитетом и хроничним болестима; * Роми и остале мањинске заједнице; * Економски маргинализоване и угрожене групе * Домаћинства са самохраним родитељима * Особе са ниском писменошћу и ИКТ знањем | Заинтересовани за доступност, приуштивост пројектних улагања и како ће пројекат утицати на њих | Висок | Средњи | Консултација |
| Остале заинтересоване стране |  | * Светска Банка | Заинтересовани за постизање циљева пројектног развоја и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима пројекта | Висок | Висок | Партнерство |
| Установе на националном нивоу | * Влада Републике Србије | Заинтересовани за постизање циљева укупног развоја друштва и усклађеност са еколошким и социјалним стандардима Светске банке | Висок | Висок | Партнерство |
| * Министарство финансија | Надзор над Уговором о кредиту | Висок | Висок | Партнерство |
| * Републичке инспекцијске службе | Заинтересовани за спровођење законских захтева у свим аспектима пројектне имплементације са нагласком на период током грађевинских активности. | Висок | Средњи | Консултација |
| * Академске институције | Заинтересованост за идејно решење и имплементацију Пројекта/Потпројекта може пружити платформу за размену знања | Средњи | Низак | Информисање |
| **Екстерне заинтересоване стране на које утиче Потпројекат** | * Организације цивилног друштва и удружења, са списка из прилога 5. овог документа и друге локалне организације заинтересоване за Потпројекат | Заинтересованост за погодности пројекта али и потенцијалне утицаје/ризике по животну и друштвену средину, као и за здравље и безбедност заједнице | Висок | Низак | Консултација |
|  |  | * Локални медији: * Житиште Онлајн: <https://zitisteonline.com> * Инфо Центар Житиште: <https://infocentarzitiste.com/> | Омогућавају широко и редовно ширење информација везаних за пројекат, осигуравају његову видљивост и олакшавају укључивање заинтересованих страна | Средњи | Низак | Информисање |
| * Потенцијални извођач(и), подизвођач(и) и њихови радници | Заинтересовани за праћење и транспарентност тендерских процедура | Висок | Средњи | Консултација |
| * Потенцијални инжењер(и) за надзор грађевинских радова и њихови радници | Заинтересовани за учешће у различитим тендерским процедурама у фази реализације реконструкције улица | Висок | Средњи | Консултација |
| * Представници привреде општине Житиште и други | Заинтересованост за утицај потпројекта на њихов живот и рад, несметано функционисање њихових компанија.  Забринутост за утицаје у вези са буком, прашином, оштећењима, емисијама, вибрацијама. | Средњи | Средњи | Консултација |

**Циљеви ангажовања заинтересованих страна:**

Ангажовање заинтересованих страна треба планирати и спровести без дискриминације, узимајући у обзир разлике у изложености ризику и повећану осетљивост угрожених група. Ангажовање заинтересованих страна, укључујући и објављивање и дистрибуцију информација о Пројекту и Потпројекту, спроводи се са циљем претходног информисаног и слободног ангажовања и учешћа, како би довело до широке подршке заједнице која је изложена утицајима пројекта и обезбедило дугорочну одрживост активности пројекта. Мишљења и аргументи заинтересованих страна ће бити документовани и пажљиво размотрени током фазе припреме и реализације пројекта.

Користи од правовременог и правичног ангажовања свих заинтересованих страна је стварање односа поверења уз обострано уважавање и смањење потенцијалних друштвених ризика, ризика по животну средину и безбедност на на најмању могућу меру. Заинтересоване стране дају допринос и подршку као корективни учесници процеса.

Списак идентификованих заинтересованих страна, дефинисање потенцијалних тема које ће бити предмет интересовања и посебних услова за комуницирање (методе комуникације, начин пријема повратних информација и временски оквир), дат је у Табела 2., како следи.

*Табела 2. Идентификоване заинтересоване стране, начин и карактеристике комуникације*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пројектна фаза | Заинтересована страна | Теме, очекивана питања и теме о којима ће се разговарати | Комуникацијски канали: идентификација примарних канала | Методе за прикупљање инпута и повратних информација од заинтересованих страна | Временска линија: Учесталост и начин комуникације | Одговорност | Буџетска процена |
| ФАЗА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА | **Заинтересоване стране на које пројекат/потпројекат утиче:**  Особе које живе у зонама утицаја реализације потпројекта;  Локалне самоуправе Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга;  Запослени и корисници јавних институција;  Привредници који послују у зони која је погођена реализацијом;  Угрожене групе; | Информације о обиму, времену и трајању планираних радова, потенцијалним искључењима електричне енергије, евентуалним очекиваним прекидима у обављању комуналних делатности за овај део града (водоснабдевање, одношење смећа, јавна расвета и друго) и колико се процењује да ће они трајати;  Процес жалбеног механизма;  План управљања саобраћајем – измештање јавног саобраћаја; алтернативни правци доласка до јавних институција/стамбених јединица  Утицаји на здравље и безбедност (Безбедносне мере);  Прилике за запошљавање;  Забринутост за животну средину;  Подизање свести о родно заснованом насиљу (РЗН);  Припремљеност и реаговање у хитним случајевима; | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за угрожене групе;  Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици  Индивидуално досезање до ПАП страна  Комуникација на друштвеним мрежама;  Обелодањивање писаних информација/брошуре, постери, леци, веб страница;  Интернет странице пројекта и општине Житиште; | Јавне консултације;  Фокус групе-састанци са посебно осетљивим групама;  Жалбени механизам;  Записници са јавних састанака;  Извештаји са радионица;  Анкетирање грађана/ПАП страна – По завршетку изградње;  Друштвене мреже; | Јавне консултације пре почетка извођења радова;  Квартални састанци у општини Житиште;  Информативни пултови са брошурама/постерима у погођеним деловима града (континуирано); Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица;  Саветници за надзор;  Општина Житиште/службе за праћење и подршку Пројекту;  Извођач радова/подизвођачи; | Оглашавање јавних састанака у локалним новинама и локалним ТВ и радио станицама (5.000,00 евра);  Организациони трошкови на терет Пројекта и општине Житиште (закуп сала за јавне састанке);  Штампани постери/брошуре/леци на терет Пројекта; |
| **Остале заинтересоване стране (Екстерне)**  Штампа и медији;  Организације цивилног друштва/НВО;  Пружаоци услуга/национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг;  Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд;  Академске установе;  Министарства РС;  Остале Владине службе и одељења од којих се захтевају дозволе/одобрења;  Локалне самоуправе/ релевантна одељења;  Општа јавност, туристи, тражиоци послова; | Пројектне информације – делокруг реализације Потпројекта, образложење и еколошка и социјална начела;  Активности координације;  Утицаји на здравље и безбедност;  Прилике за запошљавање;  Забринутост за животну средину;  План управљања саобраћајем;  Процес жалбеног механизма; | Квартални састанци у општини Житиште;  Комуникација на друштвеним межама (према потреби);  Информативни пултови у згради општинске управе, на месту извођења радова и ЈУП јединици (континуирано) | Жалбени механизам;  Записници са јавних састанака;  Извештаји са радионица;  Анкетирање грађана/ПАП страна по завршетку расељавања и/или изградње;  Друштвене мреже; | Према потреби | ЈУП јединица  (Стручњаци за еколошка и социјална питања) | на терет Пројекта |
| **Остале заинтересоване стране (Интерне)**  Остало особље ЈУП јединице;  Консултанти за надзор;  Извођач радова, подизвођачи, пружаоци услуга, добављачи и њихови радници; | Пројектне информације - делокруг пројекта, образложење и еколошка и социјална начела;  Обука о ЕСА и осталим подуправљачким плановима;  Процес жалбеног механизма; | Састанци лицем у лице;  Обуке/радионице;  Позиви на јавне састанке/у заједници; | Индивидуални састанци са ЈУП-ом, по потреби | Према потреби | ЈУП јединица;  Извођач радова/подизвођачи; | На терет Пројекта |
| Оперативна фаза | **Стране на које утиче пројекат:**  Особе које живе у погођеним заједницама;  Грађани/корисници пружања инфраструктурних услуга;  Угрожене групе;  Локалне самоуправе; | Задовољство активностима укључивања и ЖМ;  Процес жалбеног механизма;  Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Јавни састанци, обуке/радионице, засебни састанци посебно за жене и угрожене групе;  Комуникација на друштвеним мрежама;  Обелодањивање писаних информација/ брошуре, постери, леци, веб страница;  Информативни пултови у општинама и ЈУП јединици;  Жалбени механизам; | Индивидуални састанци са представници-ма општине Житиште;  Записници са јавних састанака;  Друштвене мреже; | Анкетирање грађана/ПАП страна;  Комуникација на друштвеним мрежаима (према потреби); | ЈУП јединица;  Општина Житиште | На терет Пројекта |
| **Остале заинтересоване стране (Екстерне)**  Штампа и медији;  Организације цивилног друштва/НВО;  Пружаоци услуга/ Национални и међународни извођачи радова и консултанти за инжењеринг;  Разне Владине инспекције као што су Инспекторат за рад, Грађевинска инспекција, итд.  Академске установе;  Министарства националне Владе;  Локалне самоуправе/ релевантна одељења;  Општа јавност, туристи, тражиоци послова; | Активности одржавања реализованог Потпројектом;  Процес жалбеног механизма;  Мере за очување здравља и безбедности у заједници током оперативне фазе; | Комуникација путем масовних/друштвених мрежа;  Обелодањивање писаних информација;  Обелодањивање активности на веб страници МГСИ и општине Житиште; | Индивидуални састанци са представницима општине Житиште;  Записници са јавних састанака;  Друштвене мреже | Анкетирање грађана/ПАП страна;  Комуникација на друштвеним мрежама (према потреби); | ЈУП јединица;  Општина Житиште;  МГСИ;  Тим за односе са јавношћу; | На терет Пројекта |

# **Процедуре за решавање жалби или спорова**

Жалбом се сматрају захтеви за достављање додатних информација и појашњења, приговори, притужбе, коментари и сугестије и други облици изражавања различитих примедби на неку од пројектних активности током имплементације пројектних активности, током планирања и спровођења Потпројеката у локалним самоуправама које су обухваћене Пројектом.

Било којом жалбом у вези са Пројектом може се скренути пажња ЈУП-у без икаквих трошкова за подносиоца жалбе:

* Усмено (лично или путем телефона), или
* У писаној форми попуњавањем обрасца за жалбе на Пројекат (Прилог 1.) и достављањем лично, поштом, факсом или е-мејлом на наведену адресу/број.

Напомена: Жалбе се такође могу поднети анонимно или без употребе обрасца, уколико подносилац тако жели.

Контакт подаци Локалног менаџера за жалбе, за подношење било каквих питања или коментара у вези са Пројектом су:

Локални менаџер за жалбе води евиденцију о свим пристиглим жалбама у форми коју договори са Централним менаџером за жалбе.

**Јединица локалне самоуправе: Општина Житиште**

**Служба за пријем жалби – Жалбена комисија**

**Одељење за буџет, финансије и трезор**

**Адреса: Цара Душана 15, 23210 Житиште**

**Е-пошта: opstina.zitiste@gmail.com**

**Број телефона: 023/3821306 (радним данима од 10:00 до 13:00 часова)**

Директно подношење жалби је приоритетно и једино могуће на локалном нивоу, искључиво на начин предвиђен документом Жалбени механизам, који је доступан на локалном нивоу и на нивоу ЈУП-а.

Жалбе се на локалу подносе Жалбеној комисији, Комисији за жалбе или Служби за пријем жалби. Када почне изградња, жалбе се такође могу поднети директно извођачу грађевинских радова или стручном надзору (на лицу места). Извођач радова је дужан да обавести Службу за пријем жалби, успоставњену на локаном нивоу, о свим жалбама и начину на који им се приступило и решавало. Контакт подаци за подношење жалбе морају бити видљиви на инфо-табли градилишта како би били јавно доступни у сваком тренутку.

Менаџер за жалбе (локални или централни) прима захтев за достављањем информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е-поштом) и бележи га у регистар жалби, додељујући му одређени референтни број жалбе. Менаџер за жалбе потврђује пријем жалбе у року од 7 радних дана. Жалба се решава, а одговор се даје у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи јасну процену жалбе/захтева, тражене информације и предлог за корективну радњу ако је потребно.

ЈУП ће евидентирати све жалбе у Регистар жалби (формат обезбеђен у Прилогу 2), одвојен од Регистра укључивања заинтересованих страна (Прилог 3 овог документа), који детаљно описује интеракције са заједницама и заинтересованих странама.

ЈУП ће успоставити Регистар жалби за пројекат.

Поступање са осетљивим притужбама

Узимајући у обзир стандарде у вези са спречавањем сексуалне експлоатације и злостављања/сексуалног узнемиравања (СЕЗ/СУ), који се, у складу са захтевима Светске банке, морају поштовати у свим пројектима које финансира Светска банка, ови стандарди ће се поштовати и биће предузете мере за подизање свести о превенцији и сузбијању СЗ/СУ. У свим фазама имплементације пројекта, сво пројектно особље и извођачи радова биће информисани о разумевању принципа контроле и превенције ризика од СЕЗ/СУ. Жалбени механизам ће омогућити подношење поверљивих притужби, без страха од одмазде. Ове притужбе ће бити благовремено истражене, а сви починиоци ће одговарати. Жалбени механизам ће бити широко доступан и обезбедиће поверљивост личних података. Спровешће се информативне активности ради информисања жена о механизму, које ће сдражати следеће врсте информација: права жена; Самозаштита у случајевима насиља и сексуалног злостављања; бројеви телефона за хитне случајеве; Контакт подаци институција и организација код којих се могу обратити; Жалбени механизам и политика приватности;

Информација о жалбеном механизму биће доступна у свим информативним материјалима. Извођач радова ће бити одговоран за развој СЕЗ/СУ протокола који ће се примењивати на своје запослене и запослене подизвођаче који раде на Пројекту. Овај протокол, заједно са осталим захтевима у погледу перформансе извођача биће достављени ЈУП-у на преглед и одобрење пре него што извођачима буде дозвољено да почну са радовима.

# Праћење и извештавање:

Резултати процеса укључивања заинтересованих страна биће укључени у извештаје о животној средини и социјалним питањима за СБ, које ће припремити ЈУП, сумирајући утицаје на животну средину и социјална питања, здравље и безбедност, објављивања и учинак консултација и имплементацију жалбеног механизма.

Извештаји ће садржати следеће информације:

* Број и врсте примљених жалби заједнице поднетих у периоду извештавања, са назнаком отворених, решених и затворених жалби и да ли су решене у роковима наведеним у жалбеном механизму;
* Број и врсте информација и активности објављених преко медија и званичних интернет страница;
* Време и место одржавања консултативних састанака и других врста активности укључивања заинтересованих страна, са информацијом о броју и полу учесника; проблемима и забринутостима истакнутих током састанака и информације о томе како је ЈУП узео у обзир истакнуте проблеме.

ЈУП ће бити одговоран за праћење сви активности заинтересованих страна у вези са Пројектом, обезбеђивање испуњења и ажурирања овог Плана, и извештавање СБ.

Прилог 3 овог Плана садржи образац за праћење активности заинтересованих страна.

# Одобрење и потписи:

## Прилог 01: Жалбени формулар

**Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправa**

**ЖАЛБЕНИ ФОРМУЛАР**

Уколико имате питања или примедбе на активности и процедуре током реализације Пројекта, развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID), молимо Вас да попуните овај формулар у складу са успостављеним жалбеним механизмом.

Напомена: жалба и/или притужба, сугестија се односи искључиво на пројекат LIID**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контакт подаци** | | | | | |
| Ваше име и презиме и контакт подаци неће бити објављени, нити ће бити доступни јавно. Ови подаци ће бити коришћени искључиво за евентуалну даљу комуникацију са Вама у вези послатог питања или жалбе. | | | | | |
| Број жалбе у интерној евиденцији | |  |  | | |
| Име: | Овде упишите име | Презиме: | Овде упишите презиме | | |
|  | | | | | |
| Пол подносица питања или жалбе (служи искључиво у сврху статистичке обраде и аналитичког приказа; изјашњењем дајете пристанак на статистичку обраду података): | | | | | ☐ Мушки  ☐ Женски  ☐ Други |
|  | | | | | |
| Електронска пошта (e-mail): | | | Број телефона: | | |
| Овде упишите e-mail адресу | | | Овде упишите бр. телефона | | |
|  | |  | | | |
| Поштанска адреса – за пријем писаног одговора (молимо Вас да упишете пуну адресу: улица и број, поштански број места и назив места): | | | | Овде упишите поштанску адресу | |
| Пратићу исход на вебсајту, пошто желим да будем анониман. | | | | ☐ анонимно праћење одговора | |
| Језик на коме ће се комуникација обављати | | | | ☐ Српски језик  ☐ други, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ језик | |
|  | | | | | |
| **Питање или жалба** | | | | | |
| Питање или опис жалбе (ово поље је обавезно попунити): | | | | | |
| Овде опишите шта је разлог Ваше жалбе | | | | | |
|  | | | | | |
| Уколико је питање или жалба везана за одређени конкретан догађај или инцидент, молимо Вас наведите место и датум где и када се то догодило, као и да ли се ради о поновљеном догађају или инциденту: | | | | | |
| Овде опишите конкретан догађај, са више детаља | | | | | |
|  | | | | | |
| Како видите решавање проблема (шта сматрате да би требало да се догоди да би се решио проблем)? | | | | | |
| Овде опишите | | | | | |
| Молимо да попуњен формулар вратите на следећу адресу:  **Јединица локалне самоуправе: Општина Житиште**  **Служба за пријем жалби – Жалбена комисија**  Одељење за буџет, финансије и трезор  Одговорна особа: Наташа Јефтић  Адреса: Цара Душана 15, 23210 Житиште  Е-пошта: opstina.zitiste@gmail.com  Број телефона: 023/3821306 | | | | | |
| Уколико у року од **7 радних дана** не добијете потврду пријема Ваше жалбе, питања, а у року од **30 календарских дана** од датума пријема не добијете одговор на ваше питање, коментар или жалбу, контактирајте менаџера за жалбе: **Централни менаџер за жалбе**, стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима  **Е-ПОШТОМ:** [zalbe.liid@mgsi.gov.rs](mailto:zalbe.liid@mgsi.gov.rs)  **ПОШТОМ:**  **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре**  **Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја**  Менаџер за жалбе: **Централни менаџер за жалбе,** стручњак за социјална питања и сарадњу са грађанима  Узун Миркова 3,  11000 Београд, Србија  **ТЕЛЕФОНОМ:**  **+381 65 250 09 20 (радним данима од 10 до 13)**  (Радним даном од 10 до 13 часова)  Напомињемо да можемо да одговоримо само на питања или коментаре који се односе директно на овај Пројекат, не и на питања која се односе на општи рад Министарства или других институција која су обухваћене Пројектом.  За више детаља, молимо прочитајте Жалбени механизам пројекта (LIID) у Републици Србији доступан на: <https://www.mgsi.gov.rs/> | | | | | |

# Прилог 02 – Евиденција решавања жалби на локалном нивоу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Јединица локалне самоуправе : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Локални менаџер за жалбе:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | |
| Редни број | Тип | Приоритет | Датум пријема жалбе | Датум примљене повратне информације | Начин пријема повратне информације | Категорија повратне информације  (Брзина давања повратне информације а)одмах  б)после рока од 7 дана)  Ц | Кратак опис | Анонимно (да/не) | Особа додељена за адресирање повратних информација | Статус (решено, на чекању, у другом степену) | Датум слања одговора решавања повратних информација | Опис Комуникације у решавању |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Евиденција решавања жалби на централном нивоу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Општина  /град | Локални менаџер за жалбе, контакт | Редни број са локала | Тип | Приоритет | Датум пријема жалбе | Датум примљене повратне информације | Начин пријема повратне информације | Категорија повратне информације | Кратак опис | Анонимно (да/не) | Особа додељена за адресирање повратних информација | Статус (решено, на чекању,у другом степену)) | Датум слања одговора решавања повратних информација | Опис Комуникације у решавању |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прилог 03 –Интерни регистар укључивања заинтересованих страна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Општина  Житиште | Локални кординатор за Пројекат /члан радне групе за административна питања | Категорија и име заинтересоване стране | Датум ангажовања | Начин консултације | Кључни проблеми/забринутости | Датум одговора | Праћење договорених будућих акција | Напомене о напретку |
| 1 |  |  | *(нпр. НВО, …)* | *(нпр. Званични састанак, презентација, неформални састанак…)* | Јавни састанак, Преглед питања дос |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Прилог 04 – Потенцијална зона директног утицаја реализације Потпројекта на становништво општине Житиште

# A aerial view of a town AI-generated content may be incorrect.

# Прилог 05. Списак удружења на територији општине Житиште

|  |  |
| --- | --- |
| Назив | Матични број |
| КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "МИЛАН МИЋА СУЧЕВИЋ" ЖИТИШТЕ | 08081930 |
| Црвени крст Србије-Црвени крст Војводине-Црвени крст Житиште | 08030685 |
| САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ | 08030677 |
| ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ЖИТИШТЕ" | 08030499 |
| КИНОЛОШКО ДРУШТВО "ЖИТИШТЕ" | 28120320 |
| "ТЕСЛИЋАНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ" | 28142986 |
| "Омладински центар Житиште" | 28242166 |
| "Општинско удружење пензионера Житиште" | 08122601 |
| "Удружење за безбедност и здравље на раду општине Житиште" | 28210876 |
| Удружење грађана "ПОДГРМЕЧ" ЖИТИШТЕ | 08880816 |
| Удружење „Поглед без граница“, Житиште | 28175396 |
| Љубитељи природе "ПАРК" Житиште | 28344252 |
| Удружење бораца ратова од 1990.године општине Житиште | 08739641 |
| Удружење грађана „Моје парче Европе“, Житиште | 28006756 |
| Друштво Рома „Житиште“, Житиште | 08274539 |
| Удружење грађана „ТОРАК 2007“ | 28139268 |
| Добровољно ватрогасно друштво Торак | 08023000 |
| Удружење пољопривредника „ФАРМЕР“ ТОРАК | 28056966 |
| Удружење „БАНАЋАНКЕ - ТОРАК“ Торак | 28128568 |
| Удружење за Уметност и Културу Румуна "Викентије Петровић Бокалуц", Торак | 08063257 |
| Еколошко удружење "Екоторак" Торак | 08865353 |
| УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА "ДВОРЧАНКЕ" БАНАТСКИ ДВОР | 28155344 |
| Културно уметничко друштво "Банатски Двор" Банатски Двор | 28006659 |
| Добровољно ватрогасно друштво Банатски Двор | 08022984 |
| УДРУЖЕЊЕ НЕГОВАТЕЉИЦА "ДОБРА ВИЛА" ЖИТИШТЕ | 28348169 |
| "ПРАКТИЧНА ЖЕНА" БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО | 28132298 |
| Клуб жена "ЗАВИЧАЈ" Равни Тополовац | 08862605 |
| УДРУЖЕЊЕ "МЛАДИ ТОПОЛОВЦА" РАВНИ ТОПОЛОВАЦ | 28150075 |
| Удружење „Урбани Банат“, Равни Тополовац | 28171609 |
| Удружење грађана ''Фигура'' Нови Итебеј | 28380178 |
| Добровољно ватрогасно друштво Нови Итебеј | 08010196 |
| "Клуб младих Нови Итебеј - Ifjúsági klub Magyarittabé" | 28333749 |
| ''УДРУЖЕЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ НОВОГ ИТЕБЕЈА НОВИ ИТЕБЕЈ - MAGYARITTABÉ JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET MAGYARITTABÉ'' | 28333773 |
| Удружење еколога "Бегеј Српски и Нови Итебеј" | 08871183 |
| Клуб жена "Вредне руке" Српски Итебеј | 08841284 |
| "РАТАРИ ИТЕБЕЈА" СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 28008333 |
| УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЕКО ПОКРЕТ СРПСКИ ИТЕБЕЈ | 28361505 |
| Удружење љубитеља природе - Клуб ИТЕБЕЈ, Српски Итебеј | 28350953 |
| Добровољно ватрогасно друштво Српски Итебеј | 08081492 |
| Културно уметничко друштво "Зора" Српски Итебеј. | 08129240 |
| "Међанке" Међа | 28110529 |
| Добровољно ватрогасно друштво Међа | 08022992 |
| Удружење еколошког покрета "ЕКО ХЕТИН" Хетин | 08909024 |
| ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ХЕТИН | 08010188 |
| УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ СТАРИ БЕГЕЈ ХЕТИН | 28351356 |
| Мађарско Културно Уметничко Друштво "Сечењи Иштван" Хетин | 28011920 |
| УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА "МЛАДОСТ" ЧЕСТЕРЕГ | 28237901 |
| "КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА БОРАЦА НОР-а И ИНВАЛИДА РАДА" ЧЕСТЕРЕГ | 08175845 |
| "МОЈ ЧЕСТЕРЕГ" | 28195915 |
| КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ПЕТАР КОЧИЋ" ЧЕСТЕРЕГ. | 28080484 |
| УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЛИЧКА КАПА" БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 28165323 |
| УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА "ВИДОВДАН" Банатско Карађорђево | 28042434 |
| УДРУЖЕЊЕ "МЛАДИ ЗА КАРАЂОРЂЕВО" БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО | 28110901 |
| Еколошко удружење "Екокарађорђево" Банатско Карађорђево | 28337353 |
| УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ''КАРАЂОРЂЕВО'' Банатско Карађорђево | 28390220 |
| Удружење грађана "Карађорђевачка прела" Банатско Карађорђево | 28081057 |
| Културно - уметничко друштво "ИЛИЈА ПРЕРАДОВИЋ" Банатско Карађорђево | 28235569 |
| УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА ''РОК-ХОРИЗОНТ БК'' Банатско Карађорђево | 28339011 |
| Добровољно ватрогасно друштво "Банатско Карађорђево" | 28213786 |
| КЛУБ МЛАДИХ ТОРДА | 28343965 |
| Удружење "За будућност Торде" Торда | 28108974 |
| Културно Уметничко Друштво "Петефи Шандор" Торда | 08030464 |
| Добровољно ватрогасно друштво Торда | 08022976 |
| Удружење пчелара "Торда" | 28200668 |
| "Јоргован" Друштво за неговање традиције ручних радова, Торда | 28067216 |
| Клуб књиге "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ", Житиште | 08729182 |
| Друштво за неговање народних обичаја и традиција "Бузавираг", Нови Итебеј | 08628629 |
| Асоцијација за развој мађарског образовања и културе у Банатском Двору „Сич Имре“ | 28034911 |
| "АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ ЈОВИЦА ЈЕЛИЋ", Банатско Карађорђево | 28135696 |